Yacht Premium Insurance

Master plan projekta, podatkovnog sloja, scrapinga i cleaning pipelinea

| Dokument | Službeni plan za implementaciju data acquisition i valuation sloja |
| --- | --- |
| Jezik | Hrvatski |
| Namjena | Interna dokumentacija i ulazni brief za Codex |
| Verzija | 1.0 |
| Datum | 2. travnja 2026. |

Sažetak: projekt treba biti vođen kao kontrolirani podatkovni sustav s ručnim unosom, CSV importom, pilot scrapingom, cleaning pipelineom, deduplikacijom i valuation-ready slojem za scoring i web aplikaciju.

# 1. Cilj projekta

Cilj prve verzije nije napraviti opći AI search engine, nego interni alat koji radniku omogućuje da unese podatke o ciljanom plovilu i brzo dobije najrelevantnije mediteranske usporedive oglase, objašnjiv ranking i branljiv raspon cijena.

# 2. Ključna poslovna pravila

Builder i model su najvažniji signal za usporedbu.

Ownership status private / charter / ex-charter snažno utječe na rangiranje.

Ako ne postoji točna godina, koristi se nearest-year fallback i to mora biti vidljivo.

Rezultat mora objasniti zašto je match dobar.

Confidence mora ovisiti o kvaliteti usporedbe i kvaliteti podataka.

# 3. Zašto je podatkovni dio najkompleksniji

Najveći rizik projekta nije frontend ni osnovna baza, nego činjenica da nema jedinstvenog kvalitetnog API-ja ni gotovog dataseta za sve relevantne oglase. Podaci su raspoređeni po više izvora, zapisi su nekonzistentni, ownership status je često neizravan, a isti brod može postojati na više mjesta s različitim opisima i cijenama.

# 4. Strategija akvizicije podataka po fazama

| Faza | Opis | Cilj |
| --- | --- | --- |
| A - kontrolirani MVP | Ručni unos, CSV import, seed dataset, ručno prikupljeni primjeri | Pokrenuti scoring i UI bez čekanja punog scrapinga |
| B - poluautomatizirani acquisition | Pilot parseri i source adapteri za 1-2 izvora | Provjeriti pipeline nad stvarnim tržišnim podacima |
| C - operativni scraping | Scheduler, snapshot storage, price history, monitoring | Redovno osvježavanje i širi coverage |

# 5. Arhitektura podatkovnog sloja

Source acquisition layer: ručni unos, CSV i web izvori.

Parsing and normalization layer: builder, model, variant, year, price, location, motori.

Data quality and deduplication layer: kvalitetna provjera, duplikati, review queue.

Serving layer: valuation-ready view za scoring engine i web aplikaciju.

# 6. Dataset slojevi

| Sloj | Svrha | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Raw ingestion | Audit, debug, reprocessing | Ne koristi se direktno u UI-u |
| Normalized listing | Standardizirani poslovni zapis | Kanonske vrijednosti i enumi |
| Deduped market entity | Spajanje istog tržišnog primjerka | Rješava duplikate između izvora |
| Valuation-ready | Ulaz za scoring i rezultate | Samo kvalitetni i podobni zapisi |

# 7. Plan izvora podataka

Izvore treba voditi kroz source registry, a ne ad hoc kroz skripte.

Prioritet 1: ručni unos, CSV import, seed podaci, interni verified caseovi.

Prioritet 2: strukturiraniji broker i marketplace izvori s dobrim coverageom Mediterana.

Prioritet 3: teži i nestabilni izvori dodaju se tek nakon stabilnog pipelinea.

Za svaki izvor mora postojati procjena kvalitete, parser verzija i reliability score.

# 8. Cleaning pipeline

| Korak | Što radi | Output |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingestion validation | Tehnički valjan raw zapis |
| 2 | Field extraction | Izdvojena ključna polja + confidence |
| 3 | Canonical mapping | Standardizirani builder/model/variant/status |
| 4 | Unit normalization | Metri, HP, ISO valuta, EUR vrijednost |
| 5 | Business validation | Kontrole konzistencije i outliera |
| 6 | Duplicate detection | Duplicate cluster i pravila spajanja |
| 7 | Quality scoring | Quality score i eligibility flag |
| 8 | Review queue | Sporni zapisi za ručnu provjeru |
| 9 | Publication | Valuation-ready zapis |

# 9. Minimalna struktura tablica

boats

engines

source_sites

listings

price_history

worker_notes

po potrebi dodatno: raw_ingestion_records, mapping tablice, review_queue

# 10. Integracija s evaluacijom i web aplikacijom

Scoring engine ne radi nad raw podacima, nego nad valuation-ready viewem. Web app treba dobivati pripremljene rezultate: numeric score, explanation, fallback oznaku, source trace i summary podatke poput medijana, prosjeka, raspona i confidence razine.

# 11. Preporučena struktura repoa

/apps/web
/packages/domain
/packages/data-access
/packages/scoring
/services/ingestion
/services/pipeline
/services/scrapers
/docs
/supabase/migrations
/supabase/seed
/tests

# 12. Upute za Codex

Prvo izložiti plan bez pisanja koda.

Uvesti raw -> normalized -> valuation-ready flow.

Omogućiti ručni unos i CSV import prije punog scrapinga.

Odvojiti acquisition logiku od scoring logike.

Uvesti quality score, duplicate handling i source trace.

Ažurirati dokumentaciju uz svaku veću promjenu.

# 13. Definicija uspjeha

Aplikacija se može pokrenuti lokalno.

Seed podaci i CSV import rade.

Postoji kontroliran ingestion i cleaning pipeline.

Scoring radi nad čistim podacima.

UI prikazuje razlog matcha, izvor i fallback.

Dokumentacija odgovara stvarnom stanju repoa.